## Slide 1: 第10组 第一次迭代汇报
杨景凯 彭逸帆 张世昊

## Slide 2
第一次迭代进度安排
迭代一：4.11 - 5.1
学习 Go 语言
实现基本功能如下：
  Pod 抽象
  CNI 功能，支持 Pod 间通信
  Service 抽象
  ReplicaSet 抽象
  动态伸缩
人员分工：
  学习 go 语言；实现 Pod 抽象；实现 CNI 功能，支持 Pod 间通信：全体
  实现 Service 抽象：杨景凯
  实现 ReplicaSet 抽象：彭逸帆
  动态伸缩：张世昊
  红色为未开始的任务。
  黄色为已开始但还未完成的任务。

## Slide 3
彭逸帆进度
已完成：
Pod, ReplicaSet 的创建和启动
集群内部全局唯一 IP 的分配，支持 Pod 间通信
Pod 内部共享 Network Namespace
简单的 Scheduler（无筛选，Round Robin）
初步的多机部署方案
下一次迭代：
Pod, ReplicaSet 的其他 API (get/del)
Scheduler 能够筛选符合条件的 Node 并做出更好的决策
多机部署方案与 CI/CD

## Slide 4
张世昊进度
已完成：
Etcd 的公共接口抽象
Nsq 消息队列的公共接口抽象
ApiServer 的 echo 框架搭建以及部分处理函数
Client 请求的公共接口抽象
ReplicaSetController 的基本实现
下一次迭代：
完成 ServiceController 以及 HpaController（运用 Prometheus 等）
域名解析功能开发

## Slide 5
杨景凯进度
已完成：
Service创建与启动
Service动态选取Pod，更新Pod地址转发
Service地址转发
DNS服务创建与存活检测
Gateway初步创建
下一次迭代：
完成并测试Gateway和DNS
控制面容错与服务资源监听