**Minik8s第10组第二次进度报告**

成员：杨景凯 彭逸帆 张世昊

**本阶段迭代进度（4.26 – 5.17）：**

* 继续完善Pod 抽象（彭逸帆）
* 继续完善ReplicaSet，DaemonSet 抽象（彭逸帆）
* 继续完善Service抽象（杨景凯）
* 实现DNS与NodePort转发（杨景凯）
* 实现AutoScaler抽象，支持自动扩容（张世昊）
* 支持GPU任务（张世昊）
* 实现Scheduler，支持不同调度算法（彭逸帆）
* 多机部署与CI/CD（彭逸帆）

**下一阶段迭代计划（5.18 – 5.31）：**

* 控制面容错（彭逸帆）
* Serverless（张世昊）
* 使用IPtable实现NodePort转发（杨景凯）
* 完善单元测试